桐庐杭燃燃气工程附属修复工程管理条例

- 施工管理

- 施工单位在接到书面或电话通知后， 三天内进场施工，如遇特殊情况无法及时进场修复，应先做好现场安全围护，待条件允许再进场修复。

- 施工单位应按照现场“七个一”要求做好现场安全管理工作。

- 修复质量应满足现行国家标准，如因修复质量问题引起其他后果由施工单位自行承担。

- 按时参加施工例会。

- 施工考核

（一）考核原则

一般违反规定的，记50元/次，存在安全隐患的，记500元/次，造成严重后果或有责投诉，记2000元/次。

（二）考核细则

1、响应不及时超过三天的（特殊情况除外），记500元/次。

2、未按规定佩戴安全帽、工作服，记50元/人次，危重地方（如房建现场）记500元/人次。

3、因施工方原因造成路面二次开挖的，记2000元/次。

4、因施工方安全管理措施未到位引起有责投诉的，记500元/次，如引起严重后果的须自行承担全部责任，并记2000元/次。

5、经检查现场负责人不在现场的，记50元/人次，并在施工例会上通报。

6、现场作业电气设备不规范的，记500元/次。

7、现场管理“七个一”不到位的，记50元/处。

8、资料上交不及时、出现明显错误的，记100元/次。

9、修复质量不合格的，记500元/处。