小 额 建 设 工 程 施 工 招 标 文 件

招标编号：TLHR-2021-002

工程名称:    桐庐高悦府项目13#楼地暖、采暖炉供货及安装工程

招 标 人:             桐庐杭燃燃气有限公司      (盖章)

联系人：     张茜            电话号码：      0571-69813626

招标人地址：         杭州市桐庐县大奇山路412号

招标代理单位：       杭州市建设工程管理有限公司    (盖章)

联系人：      杜含婷          电话号码：     0571-64217000

地   址：           桐庐县米兰商厦2幢2单元1804室

日  期：2021年03月

备案机构：                                     （盖章）

目   录

第一章   招标公告	4

第二章   投标人须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	7

（一）总则	7

1、工程说明	7

2、招标范围、工期、质量及安全说明	7

3、资金来源	7

4、合格的投标人	7

5、投标费用	7

6、踏勘现场	7

(二)招标文件	8

7、招标文件的组成	8

8、招标文件的澄清	8

9、招标文件的修改	8

(三)投标文件的编制	9

10、投标文件的语言及度量衡单位	9

11、投标文件的组成	9

11．1商务标组成	9

11．2资信技术标的组成	9

12、投标文件格式	10

13、投标报价及编制依据	10

14、投标货币	10

15、投标有效期	10

16、投标担保	11

17、投标预备会(答疑会)	11

18、投标文件的份数和签署	11

(四)投标文件的递交	11

19.投标文件的装订、密封和标记	12

20、投标截止日期	12

21、迟交的投标文件	12

22、投标文件的补充、修改与撤回	12

(五)开   标	12

23、开标	12

24、投标文件的有效性审查	13

(六)评   标	13

25、评标会议	13

26、评标过程的保密	13

27、投标文件的澄清	14

28、投标文件的符合性鉴定	14

29、错误的修正	14

30、投标文件的评估和比较	14

30．4评标方法和标准	14

30．5中标公示	15

(七)合同的授予	15

31、合同授予标准	15

32.招标人拒绝任何或所有投标的权力	15

33、中标通知书	15

34、合同协议书的签订	15

35、履约担保	15

36、其它说明	16

第三章、合同条款	17

第四章、工 程 技 术 规 范（略）	33

第五章、投标文件格式	34

一、资信技术标部分格式	34

施工投标文件（资信技术标封面）	34

1、投标人基本情况表	35

2、拟投入的主要施工机械设备表	36

3、劳动力计划表	37

4、投标承诺书	38

二、商务标部分格式	40

施工投标文件（商务标封面）	40

1、法定代表人资格证明书	41

2、法定代表人授权委托书	41

3、投 标 函	42

4、投标函附录	43

5、商务报价格式	44

投标总价封面	44

第六章、图纸、工程量清单	52

附件A：评标标准和方法	59

# 第一章   招标公告

招标编号：TLHR-2021-002

1．桐庐杭燃燃气有限公司  的  桐庐高悦府项目13#楼地暖、采暖炉供货及安装工程  ，已由  桐庐杭燃燃气有限公司小额公共资源交易工作领导小组  批准建设。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2．本次招标工程项目概况：

（1）项目性质        /      ；

（2）结构类型        /        ；

（3）预算金额 147.5476万元（含13%的增值税），资金来源 自筹  ；

（4）招标范围   具体详见施工图纸及工程量清单等相关文件    ；

（5）工程建设地点为   桐庐高悦府   ；

（6）工期：45日历天，签订合同后三天内进场施工；

（7）质量要求    符合国家施工验收规定合格标准      ；

3．投标人、项目负责人及其他人员的资格要求

（1）投标人的资格要求：具有建筑机电安装工程施工专业承包叁级（含）以上资质，并具有良好的商业信誉、合同履行能力和售后服务能力。

（2）项目负责人的资格要求：机电工程二级及以上注册建造师，并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书）；

（3）其他人员要求：安装专业的施工员、质检员（质量员）各1人；安全员1人；

（4）本次招标 不允许  联合体投标，不得分包、转包。

（5）省外企业提供进浙承接业务备案表。

4.获取招标文件

本工程的招标文件可从http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上查看和下载。

5.本工程采用资格后审，不实行标前报名。

6.投标截止时间、投标文件递交地点：2021年4月13日13时30分止将投标文件送达桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室 。

7. 开标时间、地点：2021年4月13日13时30分在桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室举行开标会。

招标人：桐庐杭燃燃气有限公司  (盖章) 办公地址：杭州市桐庐县大奇山路412号

负责人：   张茜                       联系电话：    0571-69813626

日  期：2021年03月

# 第二章   投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 桐庐高悦府项目13#楼地暖、采暖炉供货及安装工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 桐庐高悦府 |
| 3 | 1.1 | 项目类别 | 施工 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料，一次性包干 |
| 5 | 1.2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 1.5 | 招标文件、工程量清单、图纸等招标资料的发布和获取方式 | 本工程的招标文件可从http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上查看和下载。由投标人自行从网上下载和查看； |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”第2点第（4）项所述 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 45日历天 |
| 9 | 2.3.1 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 2.3.2 | 质量保修期要求 | 2年 |
| 11 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 12 | 4.1 | 投标人资质等级 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”第3项所述 |
| 13 | 4.3 | 资格审查方法 | 采用资格后审法。 |
| 14 | 4.4 | 投标人企业及拟派项目负责人信息的注册填报，以及企业IC卡和交易员办理 | / |
| 15 | 5.2 | 交易服务费 | / |
| 16 | 6.1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘。 |
| 17 | 9 | 招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 答疑澄清截止时间为开标前7天前，在http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上公布，由投标人自行从网上下载和查看； |
| 18 | 13.1.1 | 本工程规定的投标上限控制价（最高限价） | 本工程的投标上限控制价（最高限价）为140.1702万元（含税） |
| 19 | 13.1.1 | 风险控制价 是否设置 | □否。 ☑是。为防止投标人低价抢标，设置最高限价的 91.5 %为风险控制价，即128.2557万元。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约担保的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，该差额款项于合同履行完毕后无息退还。如遇合同履行风险，招标人有权在该差额款项中获得赔偿，具体赔偿办法由甲乙双方在合同中另行约定。 |
| 20 | 13.1.2 | 工程量清单计价方式 | 综合单价法 |
| 21 | 15.1 | 投标有效期 | 为： 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 16.1 | 投标担保金额 | 投标保证金额:1万元人民币; 在投标截止时间前一天北京时间22：00之前到账保证金账户。 户名：桐庐杭燃燃气有限公司 账号：1202089119900075305 开户银行：工行桐庐县支行 备注：投标保证金 |
| 23 | 17 | 投标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会； 投标人提疑截止时间为开标10天前，在此之前发答疑到邮箱983670554@qq.com。 |
| 24 | 18.1 | 投标文件份数 | 一份正本、贰份副本。其余副本由中标单位根据业主要求另外提供。 |
| 25 | 20.1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 递交地点：桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室 截止时间：2021年4月13日13时30分 |
| 26 | 23.1 | 开标会 | 开标地点：桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室 时间：2021年4月13日13时30分 |
| 27 | 23.2 | 是否IC卡签到 | 1、是□ 否； 若要求签到的则投标人必须按以下第2点要求执行。 |
| 28 | 30.4 | 评标标准及方法 | 本项目采用施工合理低价法。 |
| 29 | 34.1 | 招标人与中标人签订合同时间 | 中标通知书发出之日起 7 日内 |
| 30 | 35.1 | 履约担保金额 | 中标人在签订合同前，向建设单位交纳合同总价5％的履约保证金（不计息），待工程竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 31 | 36.2 | 是否考勤 | 1、是□;否； 2、若要求考勤的，考勤办法及要求详见投标须知第36.2项规定 |
| 32 | 36.3 | 对中标单位拟派项目负责人是否在本乡镇（街道、开发区）辖区范围内加锁或押证管理 | 1、是□;否； 2、若有要求的，则具体办法及要求详见投标须知第36.3项规定，不加锁不押证。 |

注：本招标文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。

## 二、投标须知

### （一）总则

### 1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第4项所述;

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理招标申请，现通过前附表第5项规定招标方式来择优选定施工单位。

1.3招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责。

1.4本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5招标资料的获取：招标资料获取方式见前附表第6项规定。

### 2、招标范围、工期、质量及安全说明

2．1本次招标的工程范围见前附表第7项；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表第8项所述。

2．2．2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第9项所述。

2.3.2本次招标的工程质量保修期要求见前附表第10项所述。

### 3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第11项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合格支付。

### 4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第12项所述；

4．2投标人合格条件见本工程招标公告和招标文件相关规定；

4．3本工程采用前附表第13项所述的投标文件审查方法确定合格投标人；

### 5、投标费用

5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

5.2开标后，本工程的中标候选人必须按前附表第15项规定交纳交易服务费，否则视为放弃中标处理。

### 6、踏勘现场

6．1招标人将按前附表第16项所述进行，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

6．3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任;

### (二)招标文件

### 7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;

招标文件包括下列内容:

（1）招标公告

（2）投标人须知、

（3）合同条款

（4）工程技术规范

（5）投标文件格式

（6）设计图纸、工程量清单

根据本招标文件有关条款规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7．2 投标人下载或领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在本须知17.1条规定时间和形式提问，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在前附表第17项规定时间，通过网上公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 9、招标文件的修改

9.l招标文件发出后，在前附表第17项规定时间的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在前附表第17项规定时间在http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在前附表第17项规定时间按本投标须知8.1条规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

### (三)投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准;

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11、投标文件的组成

投标文件由商务标、资信技术标二部分内容组成。

### 11．1商务标组成

商务标主要包括下列内容：

【1】法定代表人资格证明书

【2】法定代表人授权委托书

【3】投标函

【4】投标函附录

【5】、工程量清单及计价表：（不得随意修改）

（1）投标总价封面

（2）工程量清单报价

注：（1）为便于评标，商务标编制要求按提供的工程量清单顺序编制。

（2）投标书商务标的“投标总价”页上应由投标单位本单位的相应专业注册造价师本人签字并加盖执业章，同时商务标中附注册造价工程师证书复印件。如投标人没有造价工程师的，可委托中介造价咨询单位编制商务报价文件，并由符合招标文件规定的编制人员本人签字并加盖执业章，商务标中必须附投标人的委托协议书并附中介造价咨询单位的营业执照证书、造价询资质证书和造价人员证书的复印件。

### 11．2资信技术标的组成

资信技术标主要包括下列内容：

(1)投标人基本情况表；

（2)工程投入的施工机械设备情况表

（3)劳动力计划表

（4）投标承诺书

(5)投标人企业的《法人营业执照》的复印件（复印件须加盖单位公章）；

(6)投标人企业的《企业资质证书》的复印件（复印件须加盖单位公章）；

（7)投标人企业的《安全生产许可证》的复印件（复印件须加盖单位公章）；

（8) 按招标要求提供拟派本工程项目负责人的注册建造师证书、B证的复印件（复印件须加盖单位公章），或提供行业主管部门出具的有效证明文件；

（9)招标文件要求提供的其它资料。

[注]:

①参加投标的企业，实行投标承诺制，投标时不需要提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人，其他人员有关证件等原件，只需提供上述证件的复印件（复印件须加盖单位公章）；若中标，中标人应在中标公示期间向招标人提供相关原件备查，经招标人审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标候选人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消中标资格。

②在中标后签订合同之前，由中标单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不得变更，直至工程完工。

### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

### 13、投标报价及编制依据

13.1投标报价

13.1.1招标人设定投标上限控制价 (详见前附表第18项规定),投标人的投标报价高于投标上限控制价（最高限价）的为无效报价。投标人的投标报价应是完成本次招标范围和合同条款所要求的全部费用，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人须自行考虑各种风险责任及不可预见费等。

13.2投标人的报价表应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，凡未按招标文件要求编制、完整填写，严重偏离的投标文件将被拒绝，予以无效标处理。

投标报价组成内容可在报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

13.3技术规范要求的费用应标括在投标报价中；

13.4招标人拒绝有选择的报价和不平衡报价。如评标委员会认定投标人提供严重不平衡报价的，则其投标将被拒绝。有选择的报价将不予接受。并只允许一次报价，不允许在开标后将调整的报价作为评标的依据。

13.5其他要求见须知前附表。

### 14、投标货币

14.1本工程的投标应以人民币报价。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第20项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;

15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 16、投标担保

16.1投标保证金账户。

户名：桐庐杭燃燃气有限公司

账号：1202089119900075305

开户银行：工行桐庐县支行

备注：投标保证金

投标保证金的金额：见前附表第21项规定。

投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

投标保证金的缴存方式：

银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出。投标人若有多个项目在公司投标时，必须按每个投标项目逐次逐笔分别足额交纳

16.2投标保证金的缴存时间：

投标人于投标截止时间前一天北京时间22:00前到账至保证金账户，否则视为未交纳或未足额交纳。投标保证金收到时间以实际到账时间为准。

16.3投标保证金的退还：中标公示结束后的15个工作日内，投标单位联系桐庐杭燃燃气有限公司。退还保证金

### 17、投标预备会(答疑会)

17．1投标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第22项规定时间前一律以无记名方式通过电子邮件或传真方式提问，要求招标人提出澄清。

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;

17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在前附表第22项规定时间以规定的方式提出，招标人在前附表第17项规定时间将做出澄清和解答，并由投标人自行在在http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上下载。

17．4招标人所做出的澄清和解答，以http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行;

### 18、投标文件的份数和签署

18．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第23项规定份数的投标文件;

18．2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

18．3投标文件封面、投标函和投标文件格式中有要求的均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

18．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

### (四)投标文件的递交

### 19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标人应将按招标文件规定和要求编制商务标和资信技术标，并打印整理装订成册规定份数，资信技术标和商务标分别装入二个密封袋里，在密封袋封口处加盖投标人印章及法人代表或委托代理人印章，在投标书（资信技术标、商务标）封面上清楚标明“正本”或“副本”。

19.2在资信技术标和商务标的投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址;

(2)注明工程名称及招标编号;

19.3除了按本须知第19·2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，及标注清楚属哪类函（资信技术标、商务标）。

19.4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收。

### 20、投标截止日期

20．1投标人应按前附表第24项所规定的地址和投标截止时间前将投标文件送达，并向 招标人或招标代理公司办理移交手续，否则拒收投标文件。

20．2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定家数的,招标人将依法重新组织招标。

### 21、迟交的投标文件

21．1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

### 22、投标文件的补充、修改与撤回

22．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

22．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样;

22．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;

(2)具有本须知第19·2款所要求的标注;

(3)非常清楚地标明"撤回"字样;

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

22．4根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;

22．5根据本须知第16·7款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

### (五)开   标

### 23、开标

23．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第25项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;

23．2所有投标人均应派法定代表人或委托代理人（委托代理人参加，则必须携带法人授权委托书）参加开标会议，并随身携带本人身份证并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则作该投标人自动放弃投标，不予开标处理。

23．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23．4开标会议由招标人主持，并按以下先后顺序开评标：

(1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；

b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；

d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

(3)校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场拒收或宣布为废标：

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的；

(4)对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场身份验证，核对投标人的投标保证金交纳情况。有下列情形之一的，应当场宣布为废标：

①法定代表人或其委托代理人均未到场的；

②未按规定交纳投标保证金的；

(5) 拆封入围投标人的资信技术标投标文件，评标专家评资信技术标；

(6)主持人宣布资信技术标评审情况；

(7)拆封通过资信技术评审投标人的商务标，宣读投标报价及其他主要内容，投标人签字确认；

(8)评标专家对商务标进行评审；（休会）

(9)主持人宣布投标文件评审情况；

(10)主持人宣布中标候选人、开标结果；

（ 11）开标会议结束。

23．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

### 24、投标文件的有效性审查

24．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③未按招标文件要求交纳投标保证金的。

④开标时当场宣布为废标的。

### (六)评   标

### 25、评标会议

25．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

### 26、评标过程的保密

26．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;

26．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．3合同授予后，招标人对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因不作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

### 27、投标文件的澄清

27．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27．2在评标过程中，如对投标书中有疑问，评标委员会需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

### 28、投标文件的符合性鉴定

28．1开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审。

28．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;

28．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 29、错误的修正

29.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致,以小计（合计）金额为准,并修改合计金额及总报价。

当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价  0.5 %时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

（4）关于本项目税金，若投标人报价税金不同于13%，但在询标时同意更改，则可修正错误，其中投标报价单价不做变动，只调整税金和总价，不作废标处理。

### 30、投标文件的评估和比较

30．1评标委员会将按照本须知第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较;

30．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩;

30．3评标委员会依据前附表第27项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

### 30．4评标方法和标准

本工程采用前附表第27项规定的评标标准和方法进行评标。具体评标办法见“附件A：评标标准和方法”。

### 30．5中标公示

招标人依法确定中标候选人后，将在http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上进行公示，公示期不少于3个工作日。任何投标人对本次招标活动有异议的，请在三天公示期内向 招标人 提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

公示期满无异议的，招标人应向中标人发出中标通知书，中标通知书报当地小额公共资源交易管理办公室备案。

[注]：

①中标人在签订合同之前，由中标单位的项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员不得变更。

②参加投标的企业，实行投标承诺制，投标时不需要企业提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只需投标企业提供上述证件的复印件（须加盖单位公章），若企业中标，中标企业应当在中标公示期间向招标人 提供相关原件，进行实质性审核，审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标企业在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消中标资格，禁止其参与本县行政区域范围内的的招投标活动，并可视情节保留采取进一步处罚中标人的权利。

### (七)合同的授予

### 31、合同授予标准

31．1本工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人.

32．2招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据规定接受或拒绝任何投标。

### 32.招标人拒绝任何或所有投标的权力

32.1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

### 33、中标通知书

33．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书;

33．2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

### 34、合同协议书的签订

34．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起在前附表第28项规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同和廉政责任书。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解分包。

34．2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

34．3中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

### 35、履约担保

35．1合同协议书签署之前，中标人应按前附表第29项规定向招标人提交履约担保，招标人将按前附表第29项规定退还履约担保。

35．2如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 36、其它说明

36.1投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担无效标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

36.2标后考勤管理：

不需考勤。

# 第三章、合同条款

发包合同(以最后签订版本为准）

发包方（全称）：桐庐杭燃燃气有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程承包范围：

5.承包方式：

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以甲方开工令为准）

计划竣工日期：年月日。

总工期：          日历天。

#### 三、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

固定单价合同。

2.签约合同总价为：

含税价（大写）人民币            整(￥：元)；

其中除税价（大写）人民币        整(￥：元)；

税金13%（大写）人民币                整（￥：元)。

3.合同签订后，如遇国家或地方税收政策调整导致增值税税率等发生变化，甲、乙双方同意按照新的税收政策执行，增值税税款按照价税分离后的不含税合同价款根据实际执行税率计算，合同总价以上述不含税合同价款与增值税税款为基础进行动态调整。

四、技术要求

1、 采暖的发热盘管及其蓄热层与墙体、楼板结构层之间应设绝热层隔断保温。

2、地暖设置区域：户内客厅、餐厅、走入式衣柜（衣帽间，衣柜下不铺设）、卧室、书房及卫生间采用水地暖。

地板内敷设的热水管道内的热水供回水设计温度为 550C /450C，不得高于600C；供回水温差5-100C；热水管承压≥1.0Mpa。

3、采暖系统敷设：发热盘管的蓄热层厚度不小于50mm；

4、水地暖系统要求能够满足每天24小时连续工作，每年连续使用时间不低于90天。

5、水管的铺设间距应按照经建筑设计单位审核通过的设计图纸及国家现行低温地板辐射采暖的相关规程、规范执行，不得任意改变。温控开关安装高度暂定为1.3m（自室内装修完成地面起计算），预埋底盒为标准86型底盒，预埋管采用PE-RT材质，具体安装高度根据现场最终双方确认的安装高度为准。

6、加热盘管在蓄热层内不得有接头，开关盒内的接线方法必须安全、规范。

7、乙方施工人员必须服从监理和甲方管理人员的管理，加强安全、文明施工管理。

五、设计、施工和材料设备标准和相关质量规范

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736－2012）

2. 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

4. 《地面辐射供暖系统施工安装》（12K404）

5. 《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)

6. 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

7. 《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）(2018年版）

8. 材料设备需按清单品牌。

六、包装、运输及装卸

1.为了保证设备、地暖盘管及其他主材、辅材在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业部门标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、损坏或缺失，由乙方承担责任。

2.货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由乙方承担一切责任。

3．施工现场不提供地暖材料的仓储空间。

七、文件和技术资料的提供

1. 安装、操作、使用、维护技术文件

乙方必须提供全部材料、设备的技术资料，包括注有基本尺寸的施工图、主要部件装配图、结构剖面示意图、安装手册、操作使用手册、维护保养手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。

2. 甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

八、施工管理

1. 乙方需按行业标准要求，负责地暖工程及其配套设备的安装、调试（含交付调试）、试运行直至验收、竣工、交付。

2. 乙方对安装、调试（含交付调试）、隐蔽验收、试运行等负责，直至通过质检部门和甲方的验收。

3.设备和管线安装完成后，如发生设备和管线损坏或缺失，乙方须负责修复或补齐，产生的相关费用全部由甲方承担。加热管材应进行遮光包装后运输，不得裸露散装，不得暴晒雨淋；地热埋管在浇筑砼时，系统应充水带压浇筑，在浇筑过程中有专人值守，并随时观测压力变化，防止管道变形和损伤；加热管与分集水器的预留口和临时敞口必须用专用堵头封堵；严禁在地热地面上进行打孔、凿洞、钉钉等敲打作业和堆放重载物品。

4.乙方的施工进度和安装质量纳入工程建设监理的管理范畴。

5.安装调试完成经验收合格后的10天内向甲方提供完整的技术资料四套（包括安装过程中的测试数据原件，一户一验及相应的一户一验资料整理）。

6. 乙方应按甲方的要求编著地暖使用与维护手册。

九、材料设备检验、调试及验收

1.甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货之前派人赴生产厂进行预验收，乙方应积极配合并对监制及预验收工作提供方便，费用由乙方负担。

2.地暖工程验收分解为5个节点控制：

（1）地暖保温板铺设及盘管；

（2）地暖管道打压；

（3）豆石混凝土浇捣过程地暖管道保压过程；

（4）饰面层完成后的保压过程；

（5）试运行的压力检测过程。

每个控制节点工程完成并经发包人现场代表验收合格签字认可后方可进入下个控制节点施工。

3.  地暖工程施工全部完工后，乙方首先应该自行检查，并整理好工程资料，书面通知监理，甲方接到乙方的书面验收请示后，甲方、工程监理方、乙方一起进行地暖工程的验收。

4. 乙方应在收到甲方通知后5天内，派具有相应资质的技术人员对设备进行调试（含交付调试）。乙方人员进行调试期间，费用由乙方负责。

5. 验收时必须提供完整的技术资料，性能测试报告。设计图、系统使用说明书、各类产品证明书（验收资料除满足质检要求的资料外，还应有每一户的验收报告）。

6.地暖温度验收要求满足下列参数：

当本市冬季空调室外计算温、湿度为：干球温度 -50C ，相对湿度 77 %时，

室内地板表面平均温度要求

| 序号 | 设置位置 | 要求温度 | 温度上限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室、书房、走入式衣柜（衣帽间）区域 | 18-220C | 260C |
| 2 | 客厅、餐厅区域 | 20-240C | 280C |

室内各区域空间地暖辐射环境温度要求

| 序号 | 位 置 | 要求用温度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卧室、书房、走入式衣柜（衣帽间）区域地面地面1.5m的环境温度 | ≥240C |
| 2 | 客厅、餐厅区域地面地面1.5m的环境温度 | ≥240C |

十、工作界面划分

水地暖：壁挂炉接管（生活热水管的连接由精装修单位施工）、供回水主管的自动排气阀（主管走吊顶）、阀门后至分集水器及其后各路支管由乙方负责；分集水器安装由乙方负责；水管从设备阳台进入室内、室内与卫生间水管进出处的防水封堵由乙方负责（防水涂料由精装修单位完成）、温控器至热电阀控制线由乙方负责；地面部分从绝热层、反射膜、热水管、钢丝网层由乙方负责，蓄热层混凝土浇筑部分及上方装饰面层由甲方指定装修单位负责；到分集水器的电源配管与穿线均由精装单位实施。

十一、技术服务

1. 乙方负责对甲方聘用的物业公司的维修人员进行技术培训，培训人数不少于2人。培训时间、地点、内容须经甲方认可后方可实施。

2.技术培训费用已包含在合同价款中。

十二、质量保证

1.乙方保证施工完成后达到设计要求，施工质量达到合格。

2. 乙方保证要用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3. 乙方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试（含交付调试）、验收、保修等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4. 乙方保证所提供的设备、材料在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有满足本合同约定设计及规范要求的使用性能和使用寿命。

十三、质量保修期及权利保证

11、质量保证期及权利保证

地暖工程的保修期为自通过最终竣工验收并集中交付使用之日起24个月。在地暖工程本合同的保修期内，乙方对由于地暖工程设计、工艺、材料、设备、配套件以及施工的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障进行免费维修，对产品使用寿命内终身保修。

十四、售后服务

1.乙方须提供24小时服务（明确服务电话号码        ），以便甲方能于任何时间直接联络到乙方售后服务人员，及时处理各类突发事故。维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束，常规故障在到达现场后4小时内解决，非常规故障在1～2天内解决。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

2.乙方在杭州市设服务点，维修点须提供24小时服务，提供不间断服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

3.乙方须对合同中的全套设备、材料提供24个月的质量保修期，质量保修期从大面积交房后地暖通过调试、验收合格之日起算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

十五、违约责任

1. 工程质量责任

（1）在地暖工程的保修期内，凡地暖施工、设备材料运输、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备、材料质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合合同约定的质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

（2）无论是在保修期内还是保修期满后，一旦发生故障，在接到甲方或开发商聘请的物业公司通知后，乙方应在24小时内派人前往故障现场处理并及时提供备品、备件。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成的设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

（4）乙方提供的产品若存在质量问题，或品牌型号不符，或施工操作不当，或偷工减料，或使用不合格原材料、成品、半成品，导致在安装及今后使用过程中（不管是否在合同约定的质保期内）造成甲方、乙方、使用人或其他第三方人身伤亡或财产损失的，甲方有权无限期追溯，造成的一切经济损失由乙方承担。

2.违约赔偿

（1）因乙方原因工程不能按合同规定的工期竣工，每逾期一天，按合同总造价的万分之五进行罚款（罚款总额不超过工程结算造价的（5）%）；

（2）文明施工及安全生产：本工程要求参照桐庐县标化文明施工工地管理办法组织施工。如在施工中发生重大安全事故，由乙方负责。

（3）工程验收后一周内施工队伍和施工机具等全部撤清。

十六、付款方式以及合同调整方式

1.合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交履约保证金 元（     元整）。若本工程合同价低于本工程招标风险控制价128.2557万元。乙方在提交履约担保的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额     元，该差额款项于合同履行完毕后无息退还。

工程价款的支付与结算：

2、合同签订，甲方支付合同总价的5％作为备料款；

3、地面部分安装完成一半，甲方支付合同总价的30%；地面部分全部安装完成，甲方支付至合同总价的60%。

4、采暖炉安装完毕后，甲方支付至合同总价的90%；

5、调试验收合格后15天内，甲方支付结算总价的97%。（若有合同价调整，乙方须及时书面提出，经甲方认可后方可调整合同价）

6、质保金3%待两年保修期结束后15天内支付。

7、每次付款前乙方应提供符合税务要求的发票，惟支付结算款项乙方须开具全额的发票（含质保金）。

2.工程变更及调整方式

①本合同实行单套总价一次性包干（包含设备系统安装、调试等一切费用，为交钥匙工程）。

十七、合同转让和分包

1.乙方不得将合同工程转包或分包给第三方。

2.乙方承诺自制的零部件不得使用替代品。

3.乙方应对外购的零部件的质量和技术性能负全部责任。

十八、合同修改

1.甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2.除非甲方对地暖设计要求、设备型号、地暖盘管规格涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

十九、违约终止合同

1.甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止合同或部分合同。

（1）乙方未能履行合同规定的义务。

（2）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后20天内未能纠正其过失。

2.乙方应继续执行合同中未终止部分。

3.在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按第十二条规定中对已交货部分设备应负有产品质量责任。

二十、履约保证金的罚没

1.乙方向甲方提交合同总价5％的履约保证金，在双方签订合同后7个工作日内递交。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约担保及履约保证金中得到补偿。如乙方擅自更换合同明确的产品，甲方将罚没履约保证金并索赔以此造成的所有损失。

3.如乙方在批量供货及安装过程中严重拖延工程进度且造成甲方工期严重滞后等情况，甲方将依据情节严重性没收部分或全部履约保证金，并加收违约金赔偿；

4.供货安装完成验收合格，甲方无息退还履约担保及履约保证金。

二十一、争议解决

1.凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方首先应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

2.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分必须继续执行。

二十二、合同生效

1.本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，经双方签字盖章后生效。

2.本合同有效期自工程竣工、甲方向乙方付清全部工程款项后终止。

二十三、其他

1.乙方承诺不对甲方工作人员行贿，如乙方或乙方的工作人员对甲方人员行贿的，则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此所造成的损失。

2.本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际另行协商，以补充协议作为本合同附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（章）：桐庐杭燃燃气有限公司         乙方（章）：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

纳税人识别号：                          纳税人识别号：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订日期：   年   月    日              签订日期：   年月日

附件:

工程承发包合同安全管理职责条款

发包单位： 桐庐杭燃燃气有限公司 （ 以下简称发包人）

承包单位：                     （以下简称承包人）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全管理达成如下条款。

- 两方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地方政府发布的有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规定等。

- 承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、文明施工、治安保卫等方面的有关规章制度，接受发包人的监督、检查和指导。

- 承包人必须建立、健全安全生产责任制和安全生产目标管理体系。

- 承包人必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度、安全技术措施计划执行制度、安全技术交底制度、架体设备安装验收制度、施工机具进场验收与保养维修制度、安全检查制度、安全教育培训制度、伤亡事故报告制度、重特大安全事故应急救援制度、班组安全活动制度、消防防火责任制度、考核奖罚制度、门卫值班和治安保卫制度、卫生保洁制度、不扰民措施等。

- 承包人必须按相关要求编制施工组织设计、施工方案、专项安全方案和安全技术措施等，并严格履行报批手续，审批通过后才能实施，审批文件报发包人备案；承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求组织施工。发包人可在需要时对承包人进行交底工作，但不免除承包人应当承担的责任。

- 双方都应有安全管理组织体系，包括具体负责安全施工管理人员。承包人必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定的要求配备足够数量的现场安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资格证书；承包人还应确保进入本项目现场的作业人员及施工设备、机具、工器具等符合有关安全规定要求，确保作业人员个人防护用品的质量和配备数量及佩带方式方法符合规范、标准要求，确保现场配备的消防器材的质量、保管和使用及在热作业区域的管理方法等符合有关安全规定要求。

- 承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核部门培训考核合格后持证上岗，并按规定定期审核；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章作业、无证操作；严禁不具备资格的人员擅自操作使用电器、机械设备等。

- 承包人必须在发包人的协调监督下与有交叉施工的分包单位间签订《工程承包安全管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- 承包人的临设和施工场区布置应符合发包人关于施工总平面布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

- 承包人必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和发包人指派的安全管理人员同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

- 承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 承包人严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，承包人使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

- 施工前，承包人必须为进场施工人员办理好临时岗位证等进场手续。承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

- 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

- 承包人施工人员不得随意进入发包人非施工场所（除工作需要），不得随意在非施工场所操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向发包人书面申请，并指定专人负责操作。承包人在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

- 双方必须严格执行动用明火申报制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

- 承包人在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

- 承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后， 对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

- 承包人应建立安全事故应急救援组织，编制安全事故应急救援预案报发包人备案，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转；参与发包人的应急救援预案的实施。

- 承包人在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- 本工程施工中，承包人的建筑工程安全防护、文明施工措施费用为     元。建筑工程安全防护、文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需的费用（并包含发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求所发生的费用），该费用实行专款专用。承包人必须按照工程实际情况和投标文件安排使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用。实施过程中如发包人发现承包人未使用该费用、部分未使用该费用或该费用涉及的项目不符合国家现行有关安全的法律法规和规范要求的部分，发包人有权依据事实不予支付。管理办法如下：

（1）该部分费用属于投标单位报价总价内的一部分，与工程款同步支付。

（2）发包人技术质安部现场检查发现的问题并签发书面整改通知的内容，经复查确认分包单位在规定期限内未整改的，发包人技术质安部有权依据事实视情节予以暂缓支付或扣减涉及到的款项。

（3）对发包人项目部两次书面通知经复查在规定期限内未整改的分包单位存在的安全隐患，项目部有权向技术质安部提出按第（2）条的原则处置该费用。

（4）发包人技术质安部有权依据其它事实处置该费用。

（5）该部分款项支付经发包人技术质安部签认后方予以支付。

本工程施工中，承包人的安全施工保证金为履约保证金的30 %。在发生承包人责任的人身伤亡事故或由于承包人人员违规操作影响发包人安全生产并造成损失时，发包人根据违章程度、损失程度决定是否支付安全施工保证金及支付比例，直至停止承包人工作。承包人如在建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用上出现违约情况，除按21条的规定处理外，还可以决定是否支付安全施工保证金及支付比例。

由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故抢救的抢救和善后处理工作，造成的经济和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

在工程施工过程中，非承包人原因发生安全事故时，承包人有义务根据发包人的要求配合支持事故抢险工作，发包人在事后应对此向承包人支付合理的补偿。

施工期间，承包人负责本工程项目的有关安全管理工作；发包人指派     负责联系、检查、督促承包人执行有关安全管理的规定。三方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的，由违约方承担一切经济损失。

安全文明施工违规罚款条例

单位：元

| 序号 | 内 容 | 个人违章罚款 | 单位罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 |  |  |
| 1.1 | 未戴安全帽 | 10 | 100 |
| 1.2 | 扣帽带、未佩带卡上班 | 50 | 500 |
| 1.3 | 高空或临边作业未系安全带 | 50 | 500 |
| 1.4 | 电焊作业未戴防护手套或面套 | 50 | 500 |
| 1.5 | 操作切割机未戴防护眼罩 | 50 | 500 |
| 2 | 用电 |  |  |
| 2.1 | 未按“三相五线制”规定配电 | - | 1000 |
| 2.2 | 不符合“三级配电、三级保护”规定 | - | 1000 |
| 2.3 | 电气设备不按规定 | - | 1000 |
| 2.4 | 电线未按规定作架空或埋地处理 | - | 1000 |
| 2.5 | 电箱中保护系统配置不全 | - | 1000 |
| 3 | 设备 |  |  |
| 3.1 | 设备保护系统不全或已损坏 | - | 1000 |
| 3.2 | 专用电机未配专用开关箱 | - | 1000 |
| 3.3 | 使用未通过安装验收的电机设备 | - | 1000 |
| 3.4 | 特殊作业未持劳动部门颁发的上岗证 | 100 | 1000 |
| 4 | 危险处理 |  |  |
| 4.1 | “四口”、“临边”未按规定保护 | - | 1000 |
| 4.2 | 移动工作平台无斜撑等保护措施 | 50 | 500 |
| 4.3 | 未经批准拆除安全防护设施 | 50 | 500 |
| 4.4 | 易燃、易爆、易腐蚀及有毒化学物品未隔离存放 | - | 1000 |
| 4.5 | 危险物品存放区无警告标志 | - | 1000 |
| 4.6 | 危险作业区域未有效防护 | - | 1000 |
| 5 | 防火、照明 |  |  |
| 5.1 | 仓库、生活区及施工区未配灭火器材 | - | 1000 |
| 5.2 | 失效的灭火器材未及时更新 | - | 1000 |
| 5.3 | 动火作业未办理动用明火手续 | 50 | 500 |
| 5.4 | 动火作业防火措施未跟上 | 100 | 1000 |
| 5.5 | 在禁烟区吸烟 | 50 | 500 |
| 5.6 | 擅自挪用、损坏消防器材 | 200 | 2000 |
| 5.7 | 主要通道及施工区照明不足 | - | 1000 |
| 5.8 | 在易燃物品区用强热灯照明（如碘钨灯） | 50 | 500 |
| 6 | 安全管理及其它 |  |  |
| 6.1 | 集中安全活动（例会、检查）缺席（除非事先批准） | 100 | 1000 |
| 6.2 | 重大安全、文明活动配合不力 | - | 1000 |
| 6.3 | 未按规定要求和指定时间整改隐患 | 200 | 2000 |
| 6.4 | 不服从指挥、态度粗鲁，缺乏礼貌 | 500 | 2000 |
| 6.5 | 打架斗殴 | 500 | 2000以上 |
| 6.6 | 偷窃 | 100 | 2000以上 |
| 6.7 | 未按规定统一服装 | 50 | 500 |
| 6.8 | 乘坐卷扬机吊蓝上下（经批准检修除外）包括开机人员 | 50 | 1000 |
| 6.9 | 无故损坏公物、攀折花草树木 | 100 | 1000以上 |
| 6.10 | 损坏成品未主动承担责任 | 100 | 1000 |
| 6.11 | 酒后上工地 | 100 | 1000 |
| 6.12 | 在工地及生活区赌博等不健康活动 | 100/位 | 2000元以上 |
| 6.13 | 在工地现场及生活区随地大小便 | 100 | 1000 |
| 6.14 | 高空抛掷物料 | 100 | 1000 |
| 6.15 | 堵塞通道 | 100 | 1000 |
| 6.16 | 当日施工垃圾未清除的 | 100 | 1000 |
| 6.17 | 施工区域住人（未经总包批准） | 100 | 1000 |
| 6.18 | 宿舍区卫生、防火不符合要求 | - | 1000 |
| 6.19 | 就餐时未按秩序文明排队，经教育不听者 | 50 | 500 |
| 6.20 | 工地及生活区无故浪费开水及用水桶打开水 | 50 | 500 |
| 6.21 | 其他安全违章及不文明行为 | 100/位 | 1000以上 |

附件

消防安全管理协议

发包单位：  桐庐杭燃燃气有限公司（ 以下简称发包人）

承包单位：                     （以下简称承包人）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为保障现场施工人员的生命和财产安全，贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》第31条规定：“施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。”

特此，双方就消防安全管理达成如下条款：

一．发包人的主要义务：

1、发包人必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

2、发包人必须严格按照消防规章、规定和制度的要求发出指令，承包人遵照执行；对发包人违背消防规章、规定和制度发出的指令，承包人有权拒绝执行或要求发包人改进；

3、发包人应为承包人进场后解决消防水源接口、熟悉现场消防情况、协调各分包单位之间的消防设施等提供帮助；

4、发包人人员进入承包人作业现场，应遵守承包人现场的消防管理规定。

二．承包人的主要职责和义务：

1、承包人必须履行以下消防安全职责：

（1）、建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理；

（2）、建立健全易燃易爆物品安全管理、化学危险品安全管理、施工临时用电安全管理、动用明火审批制度以及安全检查等各项防火管理的规章制度和消防安全操作规程；

（3）、按照有关要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

（4）、建立防火台帐；

（5）、对职工进行消防安全教育和培训，提高职工消防安全意识和相应的消防安全技能；

（6）、制定火灾应急预案，并定期组织演练，确保适用、有效。

2、承包人必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

3、承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、消防保卫、治安卫生等方面的有关规章制度，接受发包人的监督、检查和指导；

4、承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全及时培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。承包人应对其对现场消防安全有重大影响的人员进行有关消防安全方面的培训、教育和交底。

5、承包人的临时设施和施工材料、易燃易爆物品的堆放应符合发包人关于施工总平面图布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，定位合理。施工场所的易燃、易爆废料要及时处理。

承包人应建立仓库管理制度，工地上存放化学危险品、易燃易爆物品的仓库须专库专用、专人负责，并建立台帐。仓库保管人员要严格遵守安全规程，严禁吸烟、使用明火和电气设备等。

6、承包人应向发包人提交关于施工临时用电的施工组织设计或专项方案，配备专职电工，用电线路敷设、设备安装应符合相关电力规范的要求。工地严禁使用电炉，如因施工确需使用电炉时，应征得消防主管人员同意，采取可靠防护措施，并指派专人负责监管。严禁将电炉或其它电热设备作取暖用。

7、承包人必须严格执行动用明火审批制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。进行电焊、气割、气焊等具有火灾危险的作业，应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时，应征得消防主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

8、承包人施工人员宿舍内严禁私拉乱接电线、生活做饭、烤火取暖。宿舍区不得设置在在建工程内。宿舍区与危险品仓库相隔距离应符合消防要求，宿舍不能兼为仓库使用。

9、承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

10、承包人应建立消防事故的应急救援组织，编制消防事故应急救援预案并报发包人审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运行；参与发包人的应急救援预案的实施。

11、承包人在施工期间，发生消防事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，做好标识保护好事故现场，协助和配合事故调查、处理。

12、由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故的抢救和善后处理工作，造成的经济损失和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

13、在工程施工过程中，非承包人原因发生消防事故时，承包人有义务根据发包人的要求配合支持事故抢救工作，发包人在事后应对此向承包人支付合理的补偿。

14、施工期间，承包人负责本工程项目的消防安全工作；发包人指派      同志负责联系、检查、督促、管理承包人执行有关消防安全的相关规定。三方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的消防安全工作，共同预防事故发生。

15、双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的， 由违约方承担一切经济损失。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标范围内所列项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      2   年；

7．其他项目保修期限约定如下:本项目质保期为 2年，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期满后，发包人退还质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：     承包人(公章)：  

地  址：              地 址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电  话：   电  话：

传  真：   传  真：    	

开户银行：   开户银行：

账  号：      账 号：

邮政编码：    邮政编码：     

廉政合同

为严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《反不正当竞争法》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的招标单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管制部门对乙方予以处罚。

第五条双方约定

本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级部门的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签暑之日起至该工程项目竣工时止。

甲方单位：（盖章）                                     乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                        （签字或盖章）

地址：                                                地址：

电话：                                                电话：

年  月  日                                              年  月  日

安全生产协议书

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（盖单位章）                        承包人：（盖单位章）

法定代表人                                          法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）                                       或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日                                       年  月  日

# 第四章、工 程 技 术 规 范

施工和材料设备标准和相关质量规范

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736－2012）

2. 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

4. 《地面辐射供暖系统施工安装》（12K404）

5. 《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)

6. 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

7. 《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）(2018年版）

8. 材料设备需按清单品牌。

# 第五章、投标文件格式

## 一、资信技术标部分格式

### 施工投标文件（资信技术标封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         资信技术标

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

### 1、投标人基本情况表

投标工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、拟投入的主要施工机械设备表

投标工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3、劳动力计划表

投标工程名称：                                               单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

### 4、投标承诺书

致  （招标人）      ：

我方在参加贵单位的  （招标编号）   的     （项目名称）           的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的。

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标。

3、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

4、我方承诺拟派本工程的项目负责人为：    （姓名）      ； 专业：           ； 执业资格证书名称及证号：                            。

（1）若中标，我公司将保证拟派的项目负责人按招标文件规定到位到岗，每月到位天数以招标人或监理人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

（2）若中标，将在签订合同之前，由我单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不变更，直至工程完工。

5、我方的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证没有过期并处于有效期内，投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是一致的，企业资质、资格均符合本次投标要求；

6、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、我方拟派的项目负责人未处于停止市场活动，也不是国家机关在职人员的；

8、我方已按照招标文件的要求提交了投标保证金；

9、我方在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

10、我方不是招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）;

11、我方不是本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

12、我方不是本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务；

13、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不同为一个法定代表人；

14、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互控股或参股；

15、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互任职或工作；

16、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

17、以下为投标企业承诺的内容：

（1）我方投标时按要求不提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供了上述证件加盖单位公章的复印件。在此我方再郑重声明：我单位提供的上述材料复印件均真实可靠。

（2）若我方中标，我方将在中标公示期间向招标人和小额公共资源交易管理办公室提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等相关原件备查，经招标人和小额公共资源交易管理办公室审核通过后，招标人方能向我方发放中标通知书。若我方在中标公示期间内不提供或不能按规定要求提供原件或存在弄虚作假等行为的，则可取消我方的中标资格，对此我方无异议。

18、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同、拒绝后续政府工程投标、不良行为记录等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺人（投标人）：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：     年  月  日

注：

投标人联系地址：

投标人联系人：           联系电话：         联系手机号码：

## 二、商务标部分格式

### 施工投标文件（商务标封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         商务标

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

### 1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的     （工程名称）    ，签署上述工程的投标文件，参加开标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

### 2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署     （工程名称）    已递交的投标文件和参加开标会议的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认；代理人为我单位参加本工程开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

### 3、投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为           的                                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                        元（小写）：¥               元的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计    日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到

标准。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约但保金。

6、我方的投标保证金已安招标文件规定交纳。

（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）                           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					联系电话：				传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：		年	  月 	日

### 4、投标函附录

投标工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的5% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 中标通知书发出之日起7天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 合同价的万分之五 元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（5 ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （ / ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 45日历天 |  |
| 7 | 质量标准： |  | 符合国家施工验收规定合格标准 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（5 ） % |  |
| 9 | 预付款金额： |  | 合同价格的（5）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 合同价格的（ / ）% |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 按合同条款 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： |  | 竣工结算审计后（ 30 ）天内 |  |
| 13 | 保修期： |  | 依据保修书约定的期限 |  |
| 14 | 项目班子到岗率违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（5）% |  |
| 15 | 安全文明违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（5）% |  |

### 5、商务报价格式

### 投标总价封面

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

编制人：                     （造价专业人员签字及盖执业专用章）

编 制 时 间：

一、工程量清单报价

工程名称：

- 户型汇总报价清单

| 户型 | 数量（套） | 采暖面积（平方米） | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 62 | 71 |  |  |
| B | 31 | 81 |  |  |
| G | 31 | 74 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标人：（盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

2、户型详细报价清单

| A-1户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管安装费 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头或直接 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 30 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 30 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 3 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 5 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 4 | 个 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 7 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 8 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 主管连接分水器阀门 |
| 9 | 弯头 | 保利 | de25 | 20 | 只 |  |  |  |
| 10 | 直通 | 保利 | de25 | 8 | 只 |  |  |  |
| 11 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 包括压力表、补芯、20转16铜件等 |
| 12 | 其他辅材(生料带10卷、吊顶主管抱箍，分水器膨胀螺丝、吊杆、管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 五回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 4 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 60 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 71 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 71 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 71 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 71 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 79 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 71 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电开槽费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打孔费 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装人工费 |  |  | 71 | m² |  |  |  |
| 五、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、管理费（不含总包管理费） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 七、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 41 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 41 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 3 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 5 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 2 | 根 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 7 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 8 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 | 弯头 | 保利 | de25 | 20 | 只 |  |  |  |
| 10 | 直通 | 保利 | de25 | 10 | 只 |  |  |  |
| 11 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 包括压力表、补芯、20转16铜件等 |
| 12 | 其他辅材(生料带10卷、扎带15卷，管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 六回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 12 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 5 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 50 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 81 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 81 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 81 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 81 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 93 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 81 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打孔费 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安装调试人工费 |  |  |  | 81 | m² |  |  | 卫生间翻墙工艺 |
| 六、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、管理费 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 八、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管安装费 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头或直接 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 34 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 34 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 5 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 7 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 4 | 个 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 8 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 9 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 主管连接分水器阀门 |
| 10 | 弯头 | 保利 | de25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 直通 | 保利 | de25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 14 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 其他辅材(生料带10卷、扎带15卷，管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 五回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 4 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 45 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 74 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 74 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 74 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 74 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 81 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 74 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 打孔费 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安装调试人工费 |  |  |  | 74 | m² |  |  |  |
| 六、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、管理费 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 八、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

①以上清单报价已经包括所有费用，包括但不限于施工、材料供应、运输保险、调试费（含交付调试）、测试验收费（锅炉调试的燃气由甲方提供）、成品保护费、关税、税金以及施工管理直到工程竣工验收集中交付阶段的所有费用。

②投标报价是完成本次招标范围和合同条款所要求的全部费用，不得以任何理由予以重复，作为中标人计算单价或总价的依据。投标人已自行考虑各种风险责任及不可预见费等。

投标人：（ 盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：		年	  月 	日

# 第六章、图纸、工程量清单

本工程的设计施工图纸另册提供，并由投标人自行从http://www.tlhrgas.cn/news/tongzhi/招标平台和浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市城投网（https://www.hzcjtz.com）上下载。

工程量清单

1、户型汇总报价清单

| 户型 | 数量（套） | 采暖面积（平方米） | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 62 | 71 |  |  |
| B | 31 | 81 |  |  |
| G | 31 | 74 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

2、户型详细报价清单

| A-1户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管安装费 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头或直接 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 30 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 30 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 3 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 5 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 4 | 个 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 7 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 8 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 主管连接分水器阀门 |
| 9 | 弯头 | 保利 | de25 | 20 | 只 |  |  |  |
| 10 | 直通 | 保利 | de25 | 8 | 只 |  |  |  |
| 11 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 包括压力表、补芯、20转16铜件等 |
| 12 | 其他辅材(生料带10卷、吊顶主管抱箍，分水器膨胀螺丝、吊杆、管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 五回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 4 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 60 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 71 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 71 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 71 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 71 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 79 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 71 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电开槽费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打孔费 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装人工费 |  |  | 71 | m² |  |  |  |
| 五、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、管理费（不含总包管理费） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 七、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 41 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 41 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 3 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 5 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 2 | 根 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 7 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 8 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 | 弯头 | 保利 | de25 | 20 | 只 |  |  |  |
| 10 | 直通 | 保利 | de25 | 10 | 只 |  |  |  |
| 11 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 包括压力表、补芯、20转16铜件等 |
| 12 | 其他辅材(生料带10卷、扎带15卷，管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 六回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 12 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 5 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 50 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 81 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 81 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 81 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 81 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 93 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 81 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打孔费 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安装调试人工费 |  |  |  | 81 | m² |  |  | 卫生间翻墙工艺 |
| 六、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、管理费 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 八、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G户型地暖配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 一、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂炉 | 德国菲斯曼 | Vitopend 100-W A1JE 18kw两用炉 | 1 | 台 |  |  | 国内组装 |
| 2 | 壁挂炉 | 搬运、安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 0.5米加长烟管安装费 | 菲斯曼 |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 4 | 烟管弯头或直接 | 菲斯曼 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 燃气金属软管 |  |  | 1 | 根 |  |  | 连接燃气锅炉（燃气专用管） |
| 6 | 燃气球阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源插头线 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉与分集水器之间材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管道（PPR管） | 保利 | de25 | 34 | 米 |  |  | PPR专用热水管 |
| 2 | 橡塑保温管 | 华美 | φ25 | 34 | 米 |  |  | 用于主管保温 |
| 4 | 角式球阀 | 凯米 | DN15 | 2 | 只 |  |  | 生活冷热水球阀 |
| 5 | 角式球阀 | 凯米 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水阀门 |
| 6 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN20 | 2 | 根 |  |  | 锅炉供回水连接管道 |
| 7 | 金属软管 | 杭州恒通 | DN15 | 4 | 个 |  |  | 生活冷热水连接管道 |
| 8 | 阴螺纹接头 | 保利 | de25*3/4 | 2 | 只 |  |  | 锅炉供回水预留配件 |
| 9 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 主管连接分水器阀门 |
| 10 | 弯头 | 保利 | de25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 直通 | 保利 | de25 | 2 | 只 |  |  |  |
| 14 | 其它管件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 其他辅材(生料带10卷、扎带15卷，管支架一批） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地暖温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分集水器本体 | 意瓦 | 五回路 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 加热管铜接头（连接件16*2.0） | 意瓦 | D16*2.0 | 10 | 只 |  |  |  |
| 3 | 末端尾件（含排气阀、泄水阀） | 意瓦 | DN25 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 支架 | 意瓦 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 活接球阀 | 凯米 | DN25 | 2 | 只 |  |  | 用于控制分水器检修 |
| 6 | 热电执行器 | 凯米 | 220V | 5 | 只 |  |  | 用于控制分水器阀芯 |
| 7 | 室内温控器 | 弗泰克斯 | 液晶式 | 4 | 只 |  |  | 地暖开关 |
| 8 | 温控信号线 | 上海起帆 | RVV3*0.75mm2 | 45 | 米 |  |  | 地暖开关信号线 |
| 9 | 电源插头线 | 国标 |  | 1 | 根 |  |  | 连接电磁阀及温控 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、地面采暖材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖管路 | 保利 | de16*2.0 | 74 | m² |  |  | PE-RT材质 |
| 2 | XPS保温板 | 欧文斯 | 20mm厚 | 74 | m² |  |  | 阻燃保温板 |
| 3 | 镀锌钢丝网 | 欧博士 | 200*2.0 | 74 | m² |  |  | 用于固定水管、防止水泥开裂 |
| 4 | 反射膜 | 欧博士 |  | 74 | m² |  |  | 反射热量作用、达到节能目的 |
| 5 | 边界保温条 | 欧博士 | 10*100mm | 81 | 米 |  |  | 防止热量从墙边流失 |
| 6 | 安装辅材（扎带、胶带、波纹护套管、卡钉） |  |  | 74 | m² |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工水电费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 地暖系统调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 打孔费 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 清污费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 搬运费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、安装调试人工费 |  |  |  | 74 | m² |  |  |  |
| 六、材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、管理费 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 八、税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件A：评标标准和方法

施工合理低价法

施工合理低价法：先对投标人进行资格审查，以通过资格审查的投标人进行符合性审查，经评审后总分最高的推荐为中标候选人。

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）确定评标基准价

（五）商务标评审；

（六）确定中标单位

（七）完成评标报告。

第二条  招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条  评标前准备工作

评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

第四条 资格评审

评标委员会依据招标文件的要求和规定，对投标人的资格进行符合性审查。投标文件存在以下情况之一的，资格审查或资格不予通过，予以废标，不再进行下一步评审，不得推荐为中标候选人。

1、企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证过期，或投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；或企业资质、资格不符合要求；

2、企业被停止市场活动；或者投标资格被取消；或者被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

3、项目负责人停止市场活动；或项目负责人为国家机关在职人员；或项目负责人资格不符合要求；

4、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

5、投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

6、投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

7、投标人为本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

8、投标人为本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务的；

9、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

10、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

11、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

12、未按招标文件要求提供投标人企业相关证书（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）的；

13、未按招标文件要求提供本工程拟派项目负责人的相关证书的；

14、未按招标文件要求提供投标承诺书的；

15、未按招标文件要求提供相关资格审查资料的；

16、所提供的资料有弄虚作假的；

17、不符合资格审查条件的其他情形；

18、本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

19、投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或未按规定提交投标文件份数的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

20、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件。

21、不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

22、投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

第五条、确定算术平均值、评标基准价及报价评分

（一）算术平均值的计算（有效投标报价是指通过资格审查和符合性审查且不高于投标上限控制价的投标人的报价

（1）若有效投标人<8 家单位的，取所有有效投标报价进行算术平均计算算术平均值。

（2）若有效投标人≧8 家单位的，在开标环节由招标人在A、B 两种方式中随机抽取一种计算算术平均值。

A：去掉 10%个最高和 10%个最低投标报价（四舍五入取整）后再对所有有效投标报价进行算术平均；

B：去掉 20%个最高和 20%个最低投标报价（四舍五入取整）后再对所有有效投标报价进行算术平均。

（二）评标基准价的确定

在开标环节，由招标人在浮动系数 96%-102%（间隔 0.2%）范围内随机抽取一个浮动系数。评标基准价=算术平均值*浮动系数(计算所得评标基准价大于投标上限控制价时，按投标上限控制价数值计取)。评标基准价除计算错误外，在整个招标过程中保持不变。计算差错仅限于以下两种情形：

（1）纯算术性四则运算差错；

（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。

否决投标错误等其他情况不属于计算差错。

（三）报价评分

报价等于评标基准价得满分，报价每高于评标基准价 1%扣5 分，每低于评标基准价 1%扣 3 分，不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留两位小数。

第六条、商务标评审：

投标文件出现下列情形之一的，投标文件作无效标处理，不得推荐为中标候选人：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或未按规定提交投标文件份数的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（4）不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

（5）投标人的投标报价高于投标上限控制价（最高限价）的；

（6）投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

（7）招标文件要求编制（造价）人员在商务标书中签字、盖章，而投标人没有按要求签字、盖章的；

（8）改变招标人提供的工程量清单（项目编码、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

（9）当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理；

（10）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；

（11）投标资料中有弄虚作假的；

（12）不响应招标文件实质性要求的，或附有招标人不能接受的条件；

（13）有关法律、法规规定的构成废标要件的其他情形。

第七条、推荐中标候选人

有效投标人按报价得分从高到低进行排序，报价得分最高的前2名投标人为中标候选人。报价得分相同的，以报价低的为第一中标候选人，报价高的为第二中标候选人。报价都相同的，抽签决定第一中标候选人。

第八条  完成评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）废标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）其他建议。